Cípőbazár Webáruház - Projekt Dokumentáció

Vizsgaremek dokumentáció

Projekt időtartama: 2025. december – 2026. március

Verzió: 1.0

Utolsó frissítés: 2026. március 29.

Tartalomjegyzék

- Projekt áttekintése

- Csapat bemutatása

- Felhasznált technológiák

- Rendszertervezés és architektúra

- Adatbázis tervezé

- Modulok részletes leírása

- Feladatmegosztás és munkafolyamat

- Tesztelés és hibajavítás

- Dokumentáció készítése

- Összegzés és tapasztalatok

1. Projekt áttekintése

1.1 A projekt célja

A Cípőbazár projekt célja egy modern, teljes körű funkcionalitással rendelkező webáruház rendszer létrehozása volt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a cipők böngészését, kategóriák és árak szerinti szűrését, kosárba helyezését méretválasztással, valamint a PayPal fizetési rendszeren keresztül történő vásárlást. A rendszer tartalmaz egy adminisztrációs felületet is a termékek, felhasználók, kommentek és rendelések kezelésére.

1.2 A projekt főbb funkciói

A megvalósított rendszer az alábbi funkciókat tartalmazza:

Felhasználókezelés: Regisztráció (keresztnév, vezetéknév, email, telefonszám), bejelentkezés, kijelentkezés, admin jogosultság

Termékek böngészése: Cipők listázása, oldaltördelés, kategória szűrés, ár szűrés, rendezési lehetőségek

Élő keresés: AJAX alapú keresés a termékek között

Termék részletek: Képgaléria (maximum 3 kép), méretválasztás (35-45), kosárba helyezés

Komment rendszer: Bejelentkezett felhasználók kommentelhetnek a termékekhez

Kosár funkció: Termékek kosárba helyezése mérettel, mennyiség módosítás, tétel törlés, vendégkosár támogatás

Pénztár: Szállítási adatok megadása, szállítási mód választás (standard/expressz)

PayPal fizetés: Sandbox környezetben tesztelhető PayPal fizetési integráció

Admin felület: Cipők CRUD műveletei, felhasználók kezelése, kommentek kezelése, rendelések megtekintése

1.3 Határidők és mérföldkövek

| Mérföldkő | Dátum | Eredmény |
| --- | --- | --- |
| Projektterv elkészítése | 2025.12.05. | Feladatlista, határidők, felelősök |
| Adatbázis tervezés | 2025.12.12. | Adatbázis diagram, SQL szkriptek |
| Alap funkciók fejlesztése | 2026.01.15. | Felhasználókezelés, termékek listázása |
| Kosár rendszer | 2026.01.31. | Kosár funkciók, méretválasztás |
| Szűrés és keresés | 2026.02.10. | Kategória szűrés, ár szűrés, élő keresés |
| Pénztár és fizetés | 2026.02.20. | Szállítási adatok, PayPal integráció |
| Admin felület | 2026.03.05. | CRUD műveletek, rendelések kezelése |
| Komment rendszer | 2026.03.10. | Kommentek írása, megjelenítése |
| Tesztelés és dokumentáció | 2026.03.20. | Tesztjegyzőkönyv, dokumentációk |
| Projekt leadás | 2026.03.29. | Kész rendszer, teljes dokumentáció |

2. Csapat bemutatása

A projektet két fős csapat valósította meg. A csapat minden tagja aktívan részt vett a fejlesztés minden fázisában, a tervezéstől a tesztelésig.

2.1 Illés Levente

Szerepkör: Backend fejlesztő, adatbázis szakértő, fizetési integráció felelős

Szakmai háttér: Webfejlesztés, PHP, MySQL, PayPal API integráció, JavaScript

Főbb feladatai a projektben:

- Adatbázis tervezés és implementáció

- Backend logika fejlesztése (PHP)

- PayPal fizetési rendszer integrációja

- Admin felület backend funkcióinak megvalósítása

- Kosár rendszer backend logikája

- Adatbázis optimalizálás és indexelés

- Session kezelés és vendégkosár implementáció

2.2 Demeter Roland

Szerepkör: Frontend fejlesztő, felhasználói felület tervező, tesztelés koordinátor

Szakmai háttér: HTML, CSS, JavaScript, reszponzív design, Bootstrap, jQuery

Főbb feladatai a projektben:

- Felhasználói felület tervezése és megvalósítása

- Reszponzív design implementáció (Bootstrap 5)

- Élő keresés fejlesztése (AJAX)

- Kategória és ár szűrés frontend implementáció

- CSS stílusok kialakítása (modern, dark theme)

- Termékkártyák és galéria megjelenítése

- Tesztelési folyamatok koordinálása

- Hibakeresés és hibajavítás frontend oldalon

3. Felhasznált technológiák

A projekt során az alábbi technológiákat és eszközöket használtuk:

3.1 Backend technológiák

| Technológia | Verzió | Felhasználás |
| --- | --- | --- |
| PHP | 8.3 | Üzleti logika, adatbázis kapcsolat, session kezelés |
| MySQL | 8.0 | Adatbázis kezelés |
| PayPal API | Sandbox | Online fizetési rendszer |
| PDO | - | Adatbázis kapcsolódás (SQL injection elleni védelem) |

3.2 Frontend technológiák

| Technológia | Verzió | Felhasználás |
| --- | --- | --- |
| HTML5 | - | Oldalak struktúrája |
| CSS3 | - | Stílusok, reszponzív design |
| JavaScript | ES6 | Interaktív elemek, AJAX |
| Bootstrap | 5.3.0 | Reszponzív rácsrendszer, komponensek |
| jQuery | 3.6.0 | AJAX keresés, DOM manipuláció |
| Font Awesome | 6.4.0 | Ikonkészlet |
| AOS | 2.3.1 | Animációk (scroll animációk) |
| Google Fonts | - | Plus Jakarta Sans betűtípus |

3.3 Fejlesztői eszközök

| Eszköz | Felhasználás |
| --- | --- |
| Visual Studio Code | Kód szerkesztés |
| XAMPP | Helyi fejlesztői környezet (Apache, MySQL, PHP) |
| phpMyAdmin | Adatbázis kezelés |
| Git | Verziókövetés |
| GitHub | Kód tárolás, csapatmunka |
| Trello | Feladatkezelés |
| Netlify/Vercel | Éles tesztelés |

3.4 Tesztelési eszközök

| Eszköz | Felhasználás |
| --- | --- |
| Chrome DevTools | Hibakeresés, teljesítmény mérés |
| Postman | API tesztelés (AJAX végpontok) |
| BrowserStack | Böngésző kompatibilitás tesztelés |
| PayPal Sandbox | Fizetési folyamat tesztelése |

4. Rendszertervezés és architektúra

4.1 Rendszerarchitektúra áttekintése

A Cípőbazár egy hagyományos, szerveroldali webalkalmazás, amely MVC-szerű architektúrát követ (bár nem teljes MVC keretrendszer):

Prezentációs réteg

(HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap)

│

▼

Üzleti logika réteg

(PHP - index.php, cart.php, checkout.php)

│

▼

Adatbázis réteg

(MySQL - PDO kapcsolat)

4.2 Kommunikációs folyamat

A rendszerben az alábbi kommunikációs folyamatok valósulnak meg:

Hagyományos HTTP kérés: Böngésző → Webszerver (Apache) → PHP → Adatbázis → HTML válasz

AJAX kérés: JavaScript → fetch() → PHP → JSON válasz → JavaScript DOM frissítés

PayPal fizetés: Felhasználó → PayPal gomb → PayPal ablak → Visszairányítás az oldalra

4.3 Munkamenet kezelés

A rendszer PHP session-öket használ a felhasználói munkamenetek kezelésére:

// config.php - Session indítás és vendég kosár azonosító

session_start();

function getSessionId() {

if (!isset($_SESSION['guest_cart_id'])) {

$_SESSION['guest_cart_id'] = session_id();

}

return $_SESSION['guest_cart_id'];

}

function isLoggedIn() {

return isset($_SESSION['user_id']);

}

function isAdmin() {

return !empty($_SESSION['user_id']) && !empty($_SESSION['is_admin']);

}

4.4 Vendég kosár kezelés

A rendszer támogatja a vendég (nem bejelentkezett) kosarat is:

Session ID alapján azonosítja a vendég kosarát

Bejelentkezéskor a vendégkosár tartalma átkerül a felhasználóhoz

4.5 Közreműködés a tervezésben

A rendszertervezés során a csapat minden tagja aktívan részt vett:

Illés Levente vezette az adatbázis tervezését, elkészítette az adatbázis diagramot és az SQL szkripteket. Meghatározta a táblák közötti kapcsolatokat, a szükséges indexeket, valamint a kosár és rendelés logika adatbázis szintű megvalósítását. Továbbá ő tervezte a PayPal integráció adatfolyamát.

Demeter Roland tervezte meg a felhasználói felület struktúráját, elkészítette az oldalak wireframe-jét, meghatározta a reszponzív design alapelveit, valamint a szűrési és keresési funkciók felhasználói élményét. Ő választotta ki a Bootstrap 5-öt és a design rendszert (dark theme).

5. Adatbázis tervezés

5.1 Adatbázis diagram

Az adatbázis hat fő táblából áll:

users

id (PK)

username

first_name

last_name

email

phone

password

is_admin

created_at

zip

city

address

shoes

id (PK)

name

category

is_new

description

price

image_url

image2

image3

created_at

orders

id (PK)

user_id (FK)

total_amount

payment_id

status

shipping_*

created_at

comments

id (PK)

shoe_id (FK)

name

comment

created_at

order_items

id (PK)

order_id (FK)

shoe_id (FK)

size

quantity

price

cart

id (PK)

user_id (FK)

session_id

shoe_id (FK)

size

quantity

5.2 Táblák leírása

users - Felhasználók

| Mező | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| id | INT (PK) | Egyedi azonosító |
| username | VARCHAR(50) | Felhasználónév |
| first_name | VARCHAR(50) | Keresztnév |
| last_name | VARCHAR(50) | Vezetéknév |
| email | VARCHAR(100) | Email cím |
| phone | VARCHAR(20) | Telefonszám |
| password | VARCHAR(255) | Hashelt jelszó |
| is_admin | TINYINT(1) | Admin jogosultság (0/1) |
| created_at | DATETIME | Regisztráció időpontja |
| zip | VARCHAR(10) | Irányítószám |
| city | VARCHAR(50) | Város |
| address | VARCHAR(255) | Cím |

shoes - Cipők

| Mező | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| id | INT (PK) | Egyedi azonosító |
| name | VARCHAR(255) | Cipő neve |
| category | VARCHAR(50) | Kategória (Férfi, Női, Sport, Casual, Elegáns, Gyerek, Egyéb) |
| is_new | TINYINT(1) | Új termék-e |
| description | TEXT | Leírás |
| price | INT | Ár (Ft) |
| image_url | VARCHAR(500) | Fő kép URL |
| image2 | VARCHAR(500) | 2. kép URL |
| image3 | VARCHAR(500) | 3. kép URL |
| created_at | DATETIME | Létrehozás dátuma |

cart - Kosár

| Mező | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| id | INT (PK) | Egyedi azonosító |
| user_id | INT (FK) | Felhasználó azonosító (bejelentkezett) |
| session_id | VARCHAR(255) | Vendég kosár azonosító |
| shoe_id | INT (FK) | Cipő azonosító |
| size | VARCHAR(10) | Méret (35-45) |
| quantity | INT | Mennyiség |

orders - Rendelések

| Mező | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| id | INT (PK) | Rendelés azonosító |
| user_id | INT (FK) | Felhasználó azonosító (lehet NULL vendég esetén) |
| total_amount | INT | Végösszeg |
| payment_id | VARCHAR(255) | PayPal fizetés azonosító |
| status | VARCHAR(50) | Státusz (completed/pending) |
| shipping_name | VARCHAR(100) | Szállítási név |
| shipping_phone | VARCHAR(20) | Szállítási telefonszám |
| shipping_address | VARCHAR(255) | Szállítási cím |
| shipping_city | VARCHAR(50) | Szállítási város |
| shipping_zip | VARCHAR(10) | Szállítási irányítószám |
| shipping_method | VARCHAR(50) | Szállítási mód (standard/express) |
| payment_method | VARCHAR(50) | Fizetési mód |
| created_at | DATETIME | Rendelés dátuma |

order_items - Rendelési tételek

| Mező | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| id | INT (PK) | Egyedi azonosító |
| order_id | INT (FK) | Rendelés azonosító |
| shoe_id | INT (FK) | Cipő azonosító |
| size | VARCHAR(10) | Méret |
| quantity | INT | Mennyiség |
| price | INT | Egységár |

comments - Kommentek

| Mező | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| id | INT (PK) | Egyedi azonosító |
| shoe_id | INT (FK) | Cipő azonosító |
| name | VARCHAR(50) | Kommentelő neve |
| comment | TEXT | Komment szövege |
| created_at | DATETIME | Komment dátuma |

5.3 Közreműködés az adatbázis tervezésében

- Illés Levente elkészítette az adatbázis inicializáló SQL szkripteket, megtervezte a táblák struktúráját és a kapcsolatokat. Ő implementálta a külső kulcsokat és az indexeket a teljesítmény optimalizálása érdekében. Különös figyelmet fordított a kosár tábla kialakítására, hogy támogassa mind a bejelentkezett, mind a vendég felhasználókat.

- Demeter Roland a frontend igények alapján segített meghatározni a szükséges mezőket, különösen a rendelési folyamat során használt adatokat (szállítási cím, telefonszám, stb.). Részt vett az adatbázis normalizálásában és a komment tábla kialakításában.

6. Modulok részletes leírása

6.1 Felhasználókezelő modul

Fájlok: login.php, register.php, logout.php, config.php

Funkciók:

- Regisztráció (keresztnév, vezetéknév, felhasználónév, email, telefonszám, jelszó)

- Adat validáció (email formátum, jelszó egyezés, jelszó hossz)

- Jelszó hashelés (password_hash, PASSWORD_DEFAULT)

- Bejelentkezés (felhasználónév alapján)

- Kijelentkezés (session törlés)

- Munkamenet kezelés

- Vendég kosár átmozgatása bejelentkezéskor

Kód részlet (register.php):

$hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users (username, first_name, last_name, email, phone, password, is_admin) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, 0)");

$stmt->execute([$username, $first_name, $last_name, $email, $phone, $hash]);

6.2 Termékek modul

Fájlok: index.php, shoe.php, filter_products.php, filter_by_category.php

Funkciók:

- Termékek listázása oldaltördeléssel (12 termék/oldal)

- Kategória szűrés (dropdown + meglévő kategóriák)

- Ár szűrés (min/max ár)

- Rendezés (ár szerint növekvő/csökkenő, név szerint)

- Termék részletek megjelenítése

- Képgaléria (carousel ha több kép van)

- Méretválasztás (35-45)

- "Új" badge megjelenítése

6.3 Keresés modul

Fájlok: live_search.php, search.php, script.js

Funkciók:

- Élő keresés (AJAX) a fejlécben (asztali és mobil nézetben)

- Keresési találatok prioritása (pontos egyezés > kezdődik > tartalmazza)

- Keresési eredmények oldal külön URL-lel

- Oldaltördelés a keresési találatoknál

Kód részlet (live_search.php):

$stmt = $pdo->prepare("

SELECT id, name, price, image_url

FROM shoes

WHERE name LIKE :search

ORDER BY

CASE

WHEN name LIKE :exact THEN 1

WHEN name LIKE :start THEN 2

ELSE 3

END,

name

LIMIT 5

");

6.4 Kosár modul

Fájlok: cart.php, add_to_cart.php, add_to_cart_ajax.php, update_cart.php, get_cart_count.php

Funkciók:

- Termék kosárba helyezése mérettel

- AJAX kosárba helyezés (oldal újratöltés nélkül)

- Vendég kosár támogatás (session_id alapján)

- Bejelentkezett felhasználó kosár (user_id alapján)

- Mennyiség módosítás AJAX-szal

- Tétel törlés

- Kosár darabszám frissítése (badge)

- Kosár összeg számítás

Kód részlet (add_to_cart_ajax.php - AJAX végpont):

if (isLoggedIn()) {

$userId = $_SESSION['user_id'];

$stmt = $pdo->prepare("SELECT id, quantity FROM cart WHERE user_id = ? AND shoe_id = ? AND size = ?");

$stmt->execute([$userId, $shoe_id, $size]);

$cartItem = $stmt->fetch();

// ... frissítés vagy beszúrás

} else {

$sessionId = getSessionId();

// ... vendég kosár kezelés

}

6.5 Pénztár és fizetés modul

Fájlok: checkout.php, paypal_checkout.php, paypal_config.php, payment_success.php, payment_cancel.php

Funkciók:

- Szállítási adatok megadása (név, telefonszám, cím)

- Szállítási mód választás (standard: 990 Ft, expressz: 1990 Ft)

- PayPal fizetési integráció (Sandbox)

- Fizetési session létrehozása

- Sikeres fizetés utáni rendelés rögzítése

- Kosár ürítése fizetés után

- Rendelési tételek mentése mérettel együtt

PayPal konfiguráció (paypal_config.php):

define('PAYPAL_CLIENT_ID', 'AW_Tuo54sb8-qBVjdDy3jDR7Ox0pH4MnvKhsf6hV6n0HlB2gMz8NwVyH-x7wYRdTTl4a1EHlsFoUSI9f');

define('PAYPAL_SECRET', 'EA1EyyJhgxrDdd_1GfQm-x1rsvP_t3gTFZMG2EE_aXJXYJT_bWvt1mOOKHc9W1DioebJOtAwwN6smgxA');

define('PAYPAL_ENVIRONMENT', 'sandbox');

6.6 Admin modul

- Fájlok: admin.php

- Funkciók:

- Tabokra bontott admin felület (Cipők, Felhasználók, Kommentek, Rendelések)

- Cipők CRUD műveletei (hozzáadás, szerkesztés, törlés) három képpel

- Kategória kezelés (előre definiált + új kategória megadása)

- Felhasználók listázása és törlése (saját fiók nem törölhető)

- Kommentek listázása és törlése

- Rendelések listázása részletes tételekkel (modál ablak)

- Rendelés státusz megjelenítés (Teljesítve/Függőben)

6.7 Komment modul

Fájlok: shoe.php

Funkciók:

- Kommentek megjelenítése termékoldalon

- Komment írása (csak bejelentkezett felhasználóknak)

- Kommentek időbélyeggel

- Admin felületen kommentek törlése

6.8 Design és felhasználói felület

Fájlok: header.php, footer.php, style.css, script.js

Funkciók:

- Modern, dark theme design

- Reszponzív design (mobil, tablet, desktop)

- AOS scroll animációk

- Back to top gomb

- Toast értesítések

- Bootstrap 5 komponensek

- Egyedi CSS változók (CSS custom properties)

7. Feladatmegosztás és munkafolyamat

7.1 Fejlesztési fázisok

A projektet négy fő fejlesztési fázisra bontottuk, és minden fázisban minden csapattag aktívan részt vett.

7.2 1. fázis: Alaprendszer kialakítása (2025.12.01 - 2026.01.15)

| Feladat | Felelős | Közreműködők |
| --- | --- | --- |
| Adatbázis létrehozása | Illés Levente | Demeter Roland |
| Konfigurációs fájlok (config.php) | Illés Levente | - |
| Regisztráció fejlesztése | Illés Levente | Demeter Roland |
| Bejelentkezés fejlesztése | Illés Levente | Demeter Roland |
| Alap HTML struktúra (header, footer) | Demeter Roland | Illés Levente |
| CSS alapstílusok | Demeter Roland | Illés Levente |
| Termékek listázása (index.php) | Illés Levente | Demeter Roland |

Részletes közreműködés:

- Illés Levente elkészítette az adatbázis táblákat, megírta a config.php fájlt, beállította a PDO kapcsolatot. Implementálta a regisztráció és bejelentkezés teljes logikáját, beleértve a jelszó hashelést és a session kezelést. Elkészítette a termékek listázásának alap backend logikáját.

- Demeter Roland megtervezte a fejléc és lábléc megjelenését, elkészítette a header.php és footer.php fájlokat, kialakította az oldalak alap HTML struktúráját. Elkészítette a kezdeti CSS stílusokat és a dark theme alapjait.

7.3 2. fázis: Kosár rendszer és szűrés (2026.01.16 - 2026.02.10)

| Feladat | Felelős | Közreműködők |
| --- | --- | --- |
| Kosár adatbázis logika | Illés Levente | Demeter Roland |
| add_to_cart.php fejlesztés | Illés Levente | - |
| AJAX kosárba helyezés | Illés Levente | Demeter Roland |
| Kosár oldal (cart.php) | Illés Levente | Demeter Roland |
| Mennyiség frissítés AJAX | Illés Levente | Demeter Roland |
| Kategória szűrés | Demeter Roland | Illés Levente |
| Ár szűrés | Demeter Roland | Illés Levente |
| Rendezési opciók | Demeter Roland | Illés Levente |
| Élő keresés (AJAX) | Demeter Roland | Illés Levente |

Részletes közreműködés:

- Illés Levente implementálta a kosár teljes backend logikáját, beleértve a vendégkosár és bejelentkezett felhasználó kosár kezelését. Megírta az add_to_cart.php, add_to_cart_ajax.php, update_cart.php és get_cart_count.php fájlokat. Implementálta a kosár mennyiség frissítés AJAX végpontját.

- Demeter Roland megvalósította a kategória és ár szűrés frontend részét, elkészítette a szűrő űrlapot és a rendezési opciókat. Implementálta az élő keresést jQuery-vel és AJAX-szal, mind asztali, mind mobil nézetben. Részt vett a kosár oldal frontend megjelenítésében és a quantity input kezelésében.

7.4 3. fázis: Termékoldal, kommentek, pénztár (2026.02.11 - 2026.02.28)

| Feladat | Felelős | Közreműködők |
| --- | --- | --- |
| Termék részletek oldal (shoe.php) | Illés Levente | Demeter Roland |
| Képgaléria (carousel) | Demeter Roland | Illés Levente |
| Méretválasztás | Illés Levente | Demeter Roland |
| Komment rendszer | Illés Levente | Demeter Roland |
| Pénztár oldal (checkout.php) | Illés Levente | Demeter Roland |
| Szállítási mód választás | Demeter Roland | Illés Levente |
| PayPal konfiguráció | Illés Levente | - |
| PayPal fizetési oldal | Illés Levente | Demeter Roland |
| Sikeres fizetés oldal | Illés Levente | Demeter Roland |

Részletes közreműködés:

- Illés Levente implementálta a termék részletek oldalt (shoe.php), beleértve a komment rendszert (kommentek mentése és megjelenítése). Megvalósította a pénztár oldalt (checkout.php) és a PayPal fizetési integráció teljes folyamatát (paypal_checkout.php, payment_success.php, payment_cancel.php). Implementálta a rendelés adatbázisba mentését és a kosár ürítését.

- Demeter Roland elkészítette a termékoldal képgalériáját (Bootstrap carousel) és a méretválasztó dropdown dizájnját. Megtervezte a pénztár oldal elrendezését, implementálta a szállítási mód dinamikus frissítését JavaScript segítségével. Segített a sikeres fizetés utáni oldal dizájnjának kialakításában.

7.5 4. fázis: Admin felület és befejező munkálatok (2026.03.01 - 2026.03.20)

| Feladat | Felelős | Közreműködők |
| --- | --- | --- |
| Admin felület alapok | Illés Levente | Demeter Roland |
| Cipők CRUD műveletei | Illés Levente | Demeter Roland |
| Kategória kezelés adminban | Illés Levente | Demeter Roland |
| Felhasználók kezelése | Illés Levente | Demeter Roland |
| Kommentek kezelése | Illés Levente | Demeter Roland |
| Rendelések megjelenítése | Illés Levente | Demeter Roland |
| Reszponzív finomhangolás | Demeter Roland | Illés Levente |
| AOS animációk | Demeter Roland | - |
| Toast értesítések | Demeter Roland | Illés Levente |
| Tesztelés | Mindenki | Mindenki |
| Hibajavítás | Mindenki | Mindenki |
| Dokumentáció | Illés Levente | Demeter Roland |

Részletes közreműködés:

- Illés Levente elkészítette a teljes admin felületet (admin.php) négy tabbal (Cipők, Felhasználók, Kommentek, Rendelések). Implementálta a cipők CRUD műveleteit három kép támogatásával, a felhasználók listázását és törlését, a kommentek törlését, valamint a rendelések megjelenítését részletes tételekkel (modál ablak).

- Demeter Roland végezte a reszponzív design finomhangolását, beállította az AOS scroll animációkat, implementálta a toast értesítéseket a jobb felhasználói élmény érdekében. Segített a JavaScript hibák javításában és a böngésző kompatibilitás biztosításában. Elkészítette a felhasználói dokumentációt.

8. Tesztelés és hibajavítás

8.1 Tesztelési folyamat

A tesztelést három fázisban végeztük:

- Egységtesztelés: Az egyes modulok önálló tesztelése (regisztráció, bejelentkezés, kosár műveletek, stb.)

- Integrációs tesztelés: Modulok együttműködésének tesztelése (kosár → pénztár → fizetés)

- Rendszertesztelés: Teljes rendszer átfogó tesztelése (végponttól végpontig)

8.2 Tesztelt funkciók

Összesen 95 tesztesetet hajtottunk végre az alábbi területeken:

| Terület | Tesztesetek száma |
| --- | --- |
| Felhasználókezelés | 12 |
| Termékek listázása és szűrés | 15 |
| Élő keresés | 8 |
| Kosár funkciók | 14 |
| Pénztár és fizetés | 12 |
| Admin felület | 16 |
| Komment rendszer | 6 |
| Reszponzív design | 8 |
| Biztonsági tesztek | 4 |

8.3 Talált hibák és javítások

A tesztelés során 7 hibát találtunk, amelyeket mind kijavítottunk:

| Hiba | Leírás | Javítás | Felelős |
| --- | --- | --- | --- |
| HIB-001 | Regisztrációnál a telefonszám nem volt kötelező, de az adatbázis NULL-t várt | Mező opcionálissá tétele | Illés Levente |
| HIB-002 | AJAX kosárba helyezésnél méret nem volt átadva | size paraméter hozzáadva a fetch-hez | Illés Levente |
| HIB-003 | Kosár mennyiség frissítésnél 0 érték esetén nem törölte a terméket | 0 ellenőrzés és törlés hozzáadva | Illés Levente |
| HIB-004 | Mobil nézetben a kereső mező túlcsordult | CSS media query javítás | Demeter Roland |
| HIB-005 | Termékoldalon a kosárba gomb nem használta a kiválasztott méretet | Form adatok helyes átadása | Illés Levente |
| HIB-006 | Admin felületen a kategória szerkesztésnél új kategória nem mentődött | setEditCategory() függvény javítása | Illés Levente |
| HIB-007 | Élő keresés nem zárt be kattintáskor | Document click event handler hozzáadva | Demeter Roland |

8.4 Közreműködés a tesztelésben

- Illés Levente fókuszált a backend és adatbázis tesztekre, ellenőrizte a kosár logika helyességét, a fizetési folyamatot és az admin műveleteket. Ő végezte a biztonsági teszteket (SQL injection elleni védelem ellenőrzése).

- Demeter Roland a frontend és felhasználói felület teszteléséért volt felelős, ellenőrizte a reszponzív design-t (mobil, tablet, desktop), a böngésző kompatibilitást (Chrome, Firefox, Edge, Safari), valamint az AJAX műveletek megfelelő működését.

9. Dokumentáció készítése

9.1 Dokumentáció típusok

Kétféle dokumentációt készítettünk:

- Fejlesztői dokumentáció - A rendszer technikai részletei, adatbázis struktúra, modulok leírása, telepítési útmutató

- Felhasználói dokumentáció - Az oldal használatának lépésről lépésre történő bemutatása

9.2 Dokumentáció tartalma

| Dokumentáció | Oldalszám | Főbb fejezetek |
| --- | --- | --- |
| Fejlesztői dokumentáció | 25+ | Rendszerarchitektúra, adatbázis, modulok, API végpontok, biztonság |
| Felhasználói dokumentáció | 20+ | Regisztráció, bejelentkezés, termékek böngészése, kosár, fizetés, admin felület |

9.3 Telepítési útmutató (részlet)

1. XAMPP telepítése

2. Adatbázis létrehozása: CREATE DATABASE cipobazar

3. SQL fájl importálása phpMyAdminban

4. config.php beállítása (adatbázis adatok)

5. paypal_config.php beállítása (API kulcsok)

6. Fájlok másolása a htdocs/cipobazar mappába

7. http://localhost/cipobazar elérés

9.4 Közreműködés a dokumentáció készítésében

- Illés Levente írta a fejlesztői dokumentációt, részletesen leírva a rendszerarchitektúrát, az adatbázis struktúrát, a modulok működését, az AJAX végpontokat és a biztonsági megoldásokat.

- Demeter Roland készítette a felhasználói dokumentációt, amely részletesen bemutatja a rendszer használatát a felhasználók szemszögéből, képernyőképekkel illusztrálva a fontosabb lépéseket.

10. Összegzés és tapasztalatok

10.1 Projekt összefoglaló

A Cípőbazár projekt sikeresen megvalósult. A rendszer tartalmazza az összes tervezett funkciót:

- Felhasználókezelés (regisztráció, bejelentkezés, admin jogosultság)

- Termékek böngészése (listázás, oldaltördelés)

- Szűrés és rendezés (kategória, ár, név)

- Élő keresés (AJAX)

- Termék részletek (képgaléria, méretválasztás)

- Komment rendszer

- Kosár funkciók (méret, mennyiség, vendégkosár)

- Pénztár (szállítási adatok, szállítási mód)

- PayPal fizetési integráció

- Admin felület (CRUD műveletek)

10.2 Statisztikai adatok

| Mutató | Érték |
| --- | --- |
| Projekt időtartama | 3.5 hónap |
| Megírt kódsorok (becsült) | ~3,500 sor |
| PHP fájlok száma | 18 db |
| JavaScript fájlok száma | 2 db |
| CSS fájlok száma | 1 db |
| Adatbázis táblák száma | 6 db |
| Tesztesetek száma | 95 db |
| Talált és javított hibák | 7 db |
| Dokumentáció oldalszáma | ~45 oldal |

10.3 Tapasztalatok, tanulságok

- Illés Levente tapasztalatai:

A PayPal integráció során megtanultam, hogyan kell külső API-kat biztonságosan használni, és hogyan kell kezelni a fizetési folyamat aszinkron jellegét. A vendégkosár implementálása kihívást jelentett, de a session ID alapú megoldás jól működik. Az admin felület CRUD műveleteinek megvalósítása során sokat tanultam a PHP és MySQL közötti adatáramlás hatékony tervezéséről. A legnagyobb tanulság az volt, hogy a részletes tervezés mennyire fontos - ahol alaposan megterveztük az adatbázist és az API-kat, ott a fejlesztés is gördülékenyebb volt.

- Demeter Roland tapasztalatai:

Az élő keresés implementálása során mélyebb betekintést nyertem a JavaScript aszinkron működésébe és a fetch API használatába. A reszponzív design kialakítása Bootstrap 5-tel nagyban megkönnyítette a munkát, de a mobil nézet optimalizálása így is új kihívásokat hozott (pl. a kereső mező megjelenítése mobilban). A dark theme design kialakítása különösen élvezetes volt, és pozitív visszajelzéseket kaptunk róla a tesztelők részéről. A legnagyobb tanulság: a felhasználói élményre való folyamatos odafigyelés kulcsfontosságú - minden funkciót úgy kell megvalósítani, hogy az intuitív és gyors legyen.

Csapatmunka tapasztalatai:

- A Trello használata nagyban segítette a feladatok nyomon követését és a prioritások beállítását

- A rendszeres megbeszélések (heti 2-3 alkalom Discordban) segítettek a problémák gyors megoldásában

- A Git verziókezelés használata elengedhetetlen volt a párhuzamos fejlesztéshez, bár eleinte voltak konfliktusok a merge-öknél

- A fejlesztés során a "code review" gyakorlat bevezetése segített a hibák korai felismerésében

10.4 Jövőbeli fejlesztési lehetőségek

A rendszer továbbfejleszthető az alábbi funkciókkal:

- Részletes rendelési előzmények a felhasználói profilban

- Jelszó visszaállítás emailben

- Készletnyilvántartás a méretekhez

- Kupon és kedvezmény rendszer

- Termék értékelések (csillagozás a kommentek mellett)

- Wishlist (kedvencek listája)

- Értesítések emailben (rendelés visszaigazolás, szállítási státusz)

- Számla generálás PDF formátumban

- Többnyelvűség (angol, német)

- Google Analytics integráció

- Social media login (Google, Facebook)

Készítették:

Illés Levente

Demeter Roland

Cípőbazár Csapat

Mátészalka, 2026. március 29.